文档版本：V1.2 编制日期：2026-08-22 项目名称：B站知识视频AI助学助手原型验证项目 提案对象：B站知识区/学习业务产品团队 文档目的：提交项目构想、商业价值、风险评估、落地路径，配套外部独立可运行Demo原型，供业务方开展方向预评审。 重要前置声明：本项目原型Demo由提案方外部完成开发交付，不占用B站研发、算力资源，不修改B站线上生产环境。仅当评审决策为继续推进后，才评估B站内部资源投入与正式产品化可行性。 配套交付物：

- 本项目提议书 V1.2

- 独立网页交互Demo原型

- Demo操作演示录屏

目录

- 一页纸高层摘要

- 项目概述

- 业务背景与问题陈述

- 项目目标与成功标准

- 解决方案设计（原型验证方案 + 产品化候选方案）

- 利益相关方价值与潜在权衡

- 可行性评估（技术、业务、合规）

- 项目约束、关键假设与外部依赖

- 风险登记册

- 分阶段实施计划与交付物

- 收益与成本粗评估

- 度量指标与评估口径

- 退出与回退机制

- 总结与下一步行动建议 附录A 方向评审会议指引 附录B 评审决策记录模板

1. 一页纸高层摘要

B站知识区沉淀大量UGC学习课程，形成“B站大学”用户心智。当前学习者遇到课程知识点疑问，需要跳出B站复制字幕、跳转外部AI工具，学习链路断裂；UP主配套课件仅作为附件下载，没有参与学习交互。

本项目由提案方外部开发独立网页Demo原型，验证产品交互范式：视频播放页选中字幕片段，结合课程逐字稿、课件上下文实现AI即时答疑。原型不侵入B站线上系统，不消耗B站研发算力资源。

原型核心交互：视频暂停→选中字幕→右键唤起AI助手，AI结合课程素材进行知识点讲解。

本次交付用于B站组织产品、技术、合规开展方向评审，评审有三种结果：继续细化方案、补充信息重审、终止方向。只有评审选择继续推进，才进一步评估B站内部研发投入、成本测算、内测灰度方案。

原型不等于线上产品；版权、AI输出风险、算力成本等均在产品化阶段解决，原型仅做交互体验演示。

2. 项目概述

2.1 项目简介

B站知识区积累大量技能、应试、职业教育类UGC课程，用户已经形成“B站大学”心智。现有播放器仅提供单向视频播放能力，学习者遇到知识卡点时，需要跨软件复制字幕、跳转外部AI工具进行答疑，打断学习心流，造成完播损失；UP主上传的课件、PPT仅作为附件下载，配套学习资料价值没有被产品释放。

本项目首先构建一套外部独立网页Demo原型，验证「播放器内选中字幕片段，结合课程逐字稿+课件上下文完成AI即时答疑」交互范式。原型为独立演示系统，不侵入、不修改B站线上生产代码，开发主体为提案方，不占用B站内部人力算力。

若方向评审通过，再评估将该能力产品化集成至B站播放器的可行性、资源投入、灰度上线方案。

2.2 项目范围界定

✅ 原型阶段包含

- 基于开源播放器实现视频播放、VTT字幕渲染、字幕选中自定义右键交互；

- 侧边AI对话面板，将选中字幕自动带入提问上下文；

- 预置系统提示词，传入课件、逐字稿、选中片段、用户问题，对接公有大模型API实现流式问答；

- 输出项目文档、演示录屏。

❌ 原型阶段明确排除（均属于产品化候选需求）

- B站线上代码修改、线上接口、账号体系对接；

- 视频转码、语音转字幕、PDF深度解析；

- RAG向量数据库、大模型微调、讲师说话风格复刻；

- 线上限流、权限管控、埋点统计、计费体系。

3. 业务背景与问题陈述

3.1 业务背景

- B站知识区拥有海量免费UGC课程，学习是平台重要差异化用户心智；该需求主要服务知识、教育类视频，娱乐类视频无该场景价值。

- 大模型、RAG检索技术已经工业成熟，各大视频平台探索AI增强学习体验。

- 现有第三方浏览器插件仅支持简单复制字幕，无法联动课程课件与完整授课上下文，AI回答容易脱离讲师授课本意。

3.2 当前业务痛点

| 角色 | 核心问题描述 | 业务影响 |
| --- | --- | --- |
| 学习者 | 遇到知识点卡点需要跨软件复制字幕，跳转外部AI；外部AI缺少课程上下文容易答非所问；操作繁琐，部分用户直接放弃学习 | 课程完播率下降，学习中断，用户流向外部AI产品 |
| 知识区UP主 | 评论区大量重复知识点提问，人工回复成本高；课件PPT仅作为附件下载，利用率低 | UP主维护负担重，配套内容价值浪费 |
| B站平台 | “B站大学”心智缺少专属产品能力承接；用户答疑需求向外流失，无法沉淀平台内学习行为数据 | 知识区差异化竞争力未充分释放，用户停留时长存在提升空间 |

3.3 竞品现状

- 通用长短视频平台：无播放器原生“字幕选段+课程资料上下文”AI答疑能力；

- 商业化在线教育平台：AI答疑大多绑定付费课程，缺少面向UGC免费课程的开放方案；

- 第三方浏览器插件：仅字幕复制，缺少课程上下文联动，无统一产品管控。

4. 项目目标与成功标准

区分原型验证目标；产品化目标仅作为未来参考，不作为本次项目目标。

4.1 原型验证阶段目标

- 产出可独立运行外部Demo，完整复现核心交互流程；

- 验证交互可用性：字幕选中-右键唤起AI-带入上下文-AI基于课程素材答疑；

- 输出全套文档与演示材料，支撑B站业务团队开展方向评审。

4.2 原型阶段成功判定标准（可量化）

- Demo本地可运行，无阻塞性Bug；

- 完整链路可复现：播放视频→暂停→选中字幕→右键提问→AI结合课件字幕上下文输出讲解；

- 交付全套文档、Demo、录屏，可供产品、技术、合规评审。

4.3 产品化阶段候选目标（评审通过后才评估）

- 在B站播放器内实现AI助学助手能力；

- 在UP主可控开关前提下，提升知识课程完播率、用户停留时长；

- 降低UP主重复答疑负担，激活课件配套资源价值。

5. 解决方案设计

5.1 原型验证方案（本次交付）

- 技术底座：前端基于开源播放器 ArtPlayer.js，构建独立H5网页应用；

- 页面布局：左侧视频播放器模块，右侧AI对话侧边栏；

- 素材输入：预加载示例视频、VTT时间轴逐字稿、Markdown课件；原型不做文件上传，素材本地预置；

- 核心交互逻辑

  - 用户播放视频，遇到疑问暂停；

  - 鼠标选中屏幕字幕片段，右键弹出自定义菜单【以此段字幕向AI提问】；

  - 点击菜单自动暂停视频，选中字幕自动填充AI输入框，用户可补充自定义疑问；

- 大模型请求构造 系统Prompt：

现在你是一名助学者。现在我们提供了完整的课件和知识点，用户现在会发送当前他查看的知识点和他的疑问，请你结合课程的上下文内容，以及当前的知识点和他提出的问题，用温和、有礼貌的语气完整的给他讲解当前的疑惑，回答的内容要结合课程的背景，通过当前的场景或者流程的拆解，让他更好理解知识点。

请求入参：系统提示词 + 完整课件文本 + 完整逐字稿 + 当前选中字幕片段 + 用户补充问题。 6. 对话面板支持流式输出、多轮追问、会话清空。

原型局限说明：原型不引入RAG，直接全量传入上下文；长课程会出现Token超限，属于演示原型可接受局限，该问题在产品化阶段通过RAG分片解决。

5.2 产品化候选方案（原型评审通过后备选）

- UP主授权开关机制：AI助学功能默认关闭，UP主手动开启即代表授权字幕、课件用于AI答疑；未开启课程不消耗算力；

- 素材处理层：支持UP主上传PDF/Markdown课件、字幕；对接B站自动字幕生成能力；

- AI能力层：引入RAG向量检索，分片召回课程相关片段，降低Token消耗；增加模型输出约束，优先引用课程内材料作答；

- 播放器层：B站原生播放器扩展字幕选段、右键菜单、侧边对话面板；

- 能力扩展项（迭代）：讲师口吻Few-shot复刻、课程笔记生成、知识点总结；

- 管控策略：调用频次限流、AI回答免责提示、会话生命周期管理。

6. 利益相关方价值与潜在权衡

6.1 C端学习者价值

- 在学习现场完成答疑，减少跨平台切换，保护学习心流；

- AI基于课件、讲师讲稿作答，降低大模型脱离课程编造内容风险；

- 降低复杂课程理解门槛。

6.2 知识区UP主价值

- AI承接大量重复知识点提问，降低评论区维护成本；

- 课程增加AI助学增值属性，提升课程吸引力；

- 课件资源不再只是下载附件，提升UP主上传配套资料的意愿。

6.3 B站平台价值

- 产品层面：强化“B站大学”差异化心智，区别于其他视频平台；

- 数据层面：减少用户为答疑跳转外部AI，提升课程完播率、用户停留时长；

- 生态层面：激励知识区优质课程供给；

- 商业化预留：未来可作为付费课程增值权益，拓展学习场景商业化可能性。

6.4 潜在负面影响与权衡（企业评审重点）

- UI复杂度提升：播放器新增侧边面板、右键菜单，会增加普通播放器页面复杂度；可通过默认折叠侧边栏降低影响；

- UP主负担：想要启用该能力，UP主需要额外上传课件/字幕，会带来少量操作成本；因此设置为可选开关，不强求UP主使用；

- 用户体验风险：AI回答质量不稳定，错误回答会带来用户客诉；需要配套免责提示与降级开关；

- 适用范围有限：仅对知识教育课程产生价值，娱乐类视频无收益，产品化阶段默认不对娱乐视频生效。

7. 可行性评估

7.1 原型验证可行性

- 技术可行性：基于成熟开源播放器与公有大模型API，前端技术栈成熟，开发工作量可控；无需自建大模型；

- 业务可行性：独立演示Demo，不触碰线上业务，无线上业务风险；

- 合规可行性：原型使用专门准备的示例课程素材，不使用B站线上真实用户内容。

7.2 产品化落地可行性（候选）

- 技术可行性：播放器扩展、文档解析、RAG检索、流式对话均为工业成熟方案；可复用内部大模型服务，无需从零训练模型；RAG分片解决长文本Token问题。

- 业务可行性：UP主主动开启模式，支持灰度小范围内测，不影响全站普通视频；用户痛点真实存在，但仅集中在知识区用户。

- 合规可行性：以UP主动授权作为开启前提，规避素材版权风险；界面增加AI辅助工具免责提示。

8. 项目约束、关键假设与外部依赖

8.1 项目约束（原型阶段）

- Demo为独立演示原型，不对接B站线上账号、线上接口；

- 不实现视频上传、自动字幕生成、PDF解析、向量库；

- 大模型调用依赖公有API，长课程存在Token长度超限问题。

8.2 关键假设（显性化，评审可质疑）

- 知识区用户存在看课过程中即时答疑的真实需求；

- 用户可以理解并愿意使用「选中字幕+右键提问」交互方式；

- UP主愿意上传课件、字幕并主动开启AI助学功能；

- 公有大模型API可以按照Prompt输出符合预期的回答。

8.3 外部依赖

- 开源播放器 ArtPlayer 组件可用；

- 公有大模型API服务可用（原型阶段）；

- B站业务团队提供方向评审反馈；原型阶段不依赖B站任何开发资源。

9. 风险登记册

风险等级：高/中/低；发生概率：高/中/低；区分原型阶段、产品化阶段风险。

| 风险ID | 风险描述 | 阶段 | 等级 | 发生概率 | 潜在影响 | 应对措施 | 降级预案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | AI输出脱离课程内容，输出错误知识点误导用户 | 产品化 | 高 | 中 | 用户学习被误导，产生客诉 | 1.RAG优先召回本课程素材；2.Prompt约束优先引用课程内容；3.界面免责提示AI仅辅助，以讲师为准 | 单视频关闭AI能力；全局一键下线功能 |
| R-02 | 课件、字幕素材版权风险 | 产品化 | 高 | 中 | 版权纠纷 | 功能默认关闭；UP主手动开启视为授权素材用于AI答疑；关闭状态完全不读取素材 | 全局总开关关闭全部AI助学功能 |
| R-03 | 大规模上线后大模型Token成本过高 | 产品化 | 高 | 中 | 算力成本不可控 | 1.灰度放量；2.RAG压缩上下文；3.仅UP主主动开启才消耗算力；4.用户调用频次限流 | 收缩至白名单UP主内测 |
| R-04 | 字幕选中交互兼容性差，部分字幕格式无法选中 | 产品化 | 中 | 中 | 部分用户交互失效 | 优先适配标准VTT字幕；迭代收集反馈优化交互 | 仅对标准VTT字幕开启该能力 |
| R-05 | 原型中大模型长文本超限，演示效果受限 | 原型 | 低 | 中 | 部分示例课程演示效果差 | 原型使用中短课程样本演示；明确告知评审方为原型局限，产品化由RAG解决 | 切换Mock接口做演示，不调用真实大模型 |
| R-06 | 产品上线后用户对AI预期过高，产生负面反馈 | 产品化 | 中 | 高 | 用户投诉，口碑受损 | 界面明确标注AI为辅助工具，保留评论区向UP主提问入口 | 改为用户手动主动唤起，降低曝光权重 |

10. 分阶段实施计划与交付物

Phase 0：原型验证阶段（当前）

- 开发主体：提案方外部完成，B站不投入研发资源

- 主要活动：开发H5 Demo、准备演示素材、录制演示视频、整理本提议书。

- 交付物：

- 《AI助学助手项目提议书V1.2》

- 可运行独立网页Demo

- Demo操作演示录屏

- 阶段出口：完成B站业务方方向评审，得到决策结论（继续推进 / 补充重审 / 终止）。

Phase1：内测灰度阶段（仅评审决策A通过后，B站内部排期）

主要活动：选取部分知识区UP主内测，UP主自主开关；收集用户、UP主反馈；优化RAG、Prompt、成本策略。 交付物：内测版本产品、用户&UP主反馈报告、成本评估报告。

Phase2：扩大开放阶段

主要活动：向全部知识区UP主开放自主开关；迭代增强特性；业务数据复盘。 交付物：正式上线版本，业务效果复盘报告。

Phase3：生态拓展阶段

探索与付费课程联动，拓展衍生学习能力。

11. 收益与成本粗评估

原型阶段全部成本由提案方承担，不产生B站任何费用。下面评估均针对产品化阶段。

11.1 预期收益

- 用户侧：提升知识课程完播率、平均观看时长，降低复杂课程理解门槛；

- UP主侧：降低重复答疑负担，提升课件资源利用率；

- 平台侧：巩固知识区差异化心智，留存用户行为，预留商业化可能性。

11.2 成本评估

- 显性成本

  - 研发成本：播放器交互改造、RAG服务、文档解析、后台开关管控、埋点统计；

  - 算力成本：大模型Token开销，与开启课程数量、用户提问频次强相关；可通过灰度、限流、RAG优化控制。

- 隐性成本

  - 运营成本：UP主沟通、收集反馈迭代Prompt与检索策略；

  - 客服成本：需要承接AI输出错误带来的用户咨询与投诉。

12. 度量指标与评估口径

原型阶段不做埋点统计；全部指标仅用于产品化阶段评估。

业务指标

- 开启AI助学功能的课程占比（UP主主动开启）；

- 实验组vs对照组：课程完播率、平均观看时长、收藏率；

- 用户触发AI提问的功能使用率。

用户体验指标

- AI提问成功率；

- 用户对AI回答满意度（问卷/埋点反馈）；

- 用户多轮追问占比。

成本指标

- 单视频平均调用次数；

- 单请求平均token消耗；

- 整体大模型算力成本。

13. 退出与回退机制

- 功能全局总开关：产品化版本具备总开关，可一键关闭全部AI助学能力，快速回退；

- 单视频粒度开关：UP主可随时关闭本视频AI助学；

- 灰度降级：可缩小白名单范围，仅指定UP主可用；

- 出现严重合规、成本、体验问题时，可直接下线该能力，不影响播放器基础播放功能。

14. 总结与下一步行动建议

B站“B站大学”用户心智已经形成，但现有产品缺少在学习发生现场承接用户答疑需求的能力。本项目优先通过外部独立Demo原型以较低成本验证产品交互范式，原型不改动B站线上系统，用于评估方向价值。